ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июня 2012 г. N 1144-р

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 06.09.2012 N 1613-р,

от 26.03.2013 N 440-р, от 09.08.2013 N 1400-р,

от 17.08.2013 N 1459-р)

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Повышение доступности энергетической инфраструктуры" (далее - план).

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию плана:

обеспечить реализацию плана;

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Минэкономразвития России информацию о ходе реализации плана.

3. Мониторинг и контроль реализации плана осуществлять в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. N 1613-р.

(п. 3 в ред. распоряжения Правительства РФ от 26.03.2013 N 440-р)

4. Минфину России и федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана, при подготовке проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать в установленном порядке мероприятия, предусмотренные планом.

5. Утратил силу. - Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2013 N 1459-р.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 июня 2012 г. N 1144-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

I. Общее описание "дорожной карты"

1. Реализация "дорожной карты" "Повышение доступности энергетической инфраструктуры" (далее - "дорожная карта") призвана облегчить условия подключения пользователей к энергетической инфраструктуре в России. Предлагается сделать процедуру подключения к энергосети более простой, быстрой, прозрачной и менее затратной.

Реализация "дорожной карты" позволит существенно уменьшить количество этапов присоединения (с 10 до 5), сократить время на прохождение всех этапов по получению доступа к энергосети (с 281 до 40 дней), а также снизить затраты на получение доступа к энергосети (с 1852 до 25 процентов от внутреннего валового продукта на душу населения) к 2018 году.

Реализация "дорожной карты" будет осуществляться с 2012 по 2017 годы.

Реализация "дорожной карты" позволит добиться улучшения инвестиционного климата в России и, как следствие, повышения притока капитала в страну и роста уровня жизни.

2. В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" выбран рейтинг Doing Business, подготавливаемый Всемирным банком на ежегодной основе. Целевым ориентиром реализации "дорожной карты" избрано вхождение Российской Федерации в топ-20 этого рейтинга (по комплексу из 10 показателей).

─────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┬────────

Наименование контрольного показателя    │ Единица │ 2012  │ 2015 │ 2018

│измерения│  год  │ год  │  год

─────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴────────

Позиция в рейтинге Doing Business по         -       183     60     20

показателю подключения к энергосетям:

количество этапов, необходимых для     штук      10      6       5

получения доступа к энергосети

срок подключения к энергосети          дней      281     45     40

стоимость подключения к энергосети   процентов  1852    938     25

(проценты от внутреннего валового

продукта на душу населения)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

II. План мероприятий

──────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────┬──────────────────

│ Ожидаемый результат  │   Срок    │  Ответственный

│                      │реализации │   исполнитель

──────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────┴──────────────────

I. Совершенствование правил технологического

присоединения к энергосетям и создание условий сокращения сроков

и этапов технологического присоединения

1. Введение уведомительного       сокращение количества   сентябрь   Минэнерго России,

порядка допуска в эксплуатацию    этапов присоединения     2012 г.   Минэкономразвития

объектов потребителя мощностью    на один этап,                      России,

до 750 кВА и с уровнем            сокращение срока                   Ростехнадзор

напряжения до 10 кВ включительно  присоединения на 30

дней

2. Предоставление рассрочки       увеличение количества   сентябрь   Минэкономразвития

платежа на 3 года для             присоединений            2012 г.   России,

потребителей электрической                                           ФАС России,

энергии (мощности) от 15 до 150                                      Минэнерго России

кВт включительно по договорам

технологического присоединения

3. Совершенствование процедуры

технологического присоединения

энергопринимающих устройств

потребителей электрической

энергии в части согласования

схем внутреннего и внешнего

электроснабжения:

1-й этап - исключение         исключение процедуры   август      Минэнерго России,

требования об обязательном    согласования с         2013 г.     Минэкономразвития

согласовании проектов         сетевой организацией   (проект     России,

внутреннего и внешнего        проектов внутреннего   акта Пра-   ФАС России

электроснабжения объектов     и внешнего             вительства

потребителей мощностью до     электроснабжения       Российской

150 кВт включительно          объектов потребителей  Федерации)

мощностью до 150 кВт

с сокращением сроков

присоединения на 20

дней

2-й этап - разработка порядка введение регламентных  декабрь     Минэнерго России,

и сокращение срока            сроков (до 15 рабочих  2013 г.     Минэкономразвития

согласования проектов         дней) согласования с   (проект     России,

внутреннего и внешнего        сетевой организацией   федераль-   ФАС России

электроснабжения в отношении  проектов внутреннего   ного

потребителей, для которых     и внешнего             закона,

установлены обязательные      электроснабжения для   проект

требования о согласовании     объектов мощностью     акта Пра-

проектов внутреннего и        свыше 150 кВт          вительства

внешнего электроснабжения, а                         Российской

также в отношении                                    Федерации)

потребителей, осуществляющих

указанное согласование по

собственной инициативе

(п. 3 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

4. Сокращение предельных сроков   сокращение             август      Минэнерго России,

технологического присоединения в  регламентных сроков    2013 г.     ФАС России,

случае, когда не требуется        технологического       (проект     Минэкономразвития

сооружение сетевой инфраструктуры присоединения для      акта Пра-   России

сетевой организации (при наличии  электросетевых         вительства

технической возможности): до 120  организаций (при       Российской

дней - для потребителей с         наличии технической    Федерации)

присоединенной мощностью от 15    возможности) для

кВт до 670 кВт включительно; до   потребителей

360 дней - для потребителей с     мощностью: от 15 до

присоединенной мощностью свыше    670 кВт - с 180 до

670 кВт                           120 дней; свыше 670

кВт - с 720 до 360

дней

(п. 4 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

5.  Ускорение процесса выделения   упрощение и                        Минрегион России

земель под строительство объектов регламентация

энергетической инфраструктуры,    процедуры выделения

разработка пилотного проекта и    земель под

распространение полученного опыта электросетевые

во всех субъектах Российской      объекты с целью

Федерации:                        синхронизации со

сроками

технологического

присоединения,

установленными в

отношении

электросетевых

организаций

1-й этап - пилотный проект с                         август

реализацией в одном субъекте                         2013 г.

Российской Федерации                                 (доклад в

Правитель-

ство

Российской

Федерации)

2-й этап - внедрение в                               январь

субъектах Российской                                 2014 г.

Федерации                                            (доклад в

Правитель-

ство

Российской

Федерации)

(п. 5 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

6. Сокращение сроков выдачи       упрощение и                        Минрегион России

органами местного самоуправления  регламентация

разрешения на проведение земляных процедуры получения

работ, определение исчерпывающего разрешения на

и единообразного списка           проведение земляных

предоставляемых документов:       работ с целью

синхронизации со

сроками

технологического

присоединения,

установленными в

отношении

электросетевых

организаций

1-й этап - пилотный проект с                         август

реализацией в одном субъекте                         2013 г.

Российской Федерации                                 (доклад в

Правитель-

ство

Российской

Федерации)

2-й этап - внедрение в                               январь

субъектах Российской                                 2014 г.

Федерации                                            (доклад в

Правитель-

ство

Российской

Федерации)

(п. 6 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

7. Разработка механизмов          введение упрощенного   август      Минэнерго России,

ускоренного подключения по        порядка                2013 г.     Минэкономразвития

временной схеме, в том числе за   технологического       (проект     России,

счет систем автономного питания,  присоединения по       акта Пра-   Ростехнадзор

с возложением на сетевые          временной схеме (при   вительства

организации обязанности           наличии технической    Российской

информирования потребителя о      возможности) со        Федерации)

наличии возможности подключения   сроком не более 15

по временной схеме, установлением дней

возможности выбора заявителем

особых условий присоединения,

включая использование

противоаварийной автоматики,

предусматривающей отключение от

сети и перевод потребителя на

собственный резервный источник

питания, а также установлением

возможности использования

временного подключения до

присоединения на постоянной

основе

(п. 7 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

8. Установление тарифов на        установление тарифов   в срок до   ФСТ России

временное подключение             на временное           2 месяцев

подключение            со дня

вступления

в силу

постанов-

ления Пра-

вительства

Российской

Федерации,

касающего-

ся реали-

зации по-

зиций 4 и

7 насто-

ящего пла-

на меро-

приятий

(ведомст-

венный

акт)

(п. 8 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

9. Введение уведомительного       сокращение этапов       сентябрь   Минэнерго России,

порядка оповещения сбытовых       присоединения            2012 г.   Минэкономразвития

компаний о надлежащем             на один этап,                      России,

присоединении на основании        сокращение срока                   ФАС России

уведомления о приемке приборов    присоединения на 21

учета сетевой организацией        день

10. Установление процедуры        введение процедуры     сентябрь    Минэнерго России,

обязательного проведения          общественных слушаний  2013 г.     Минрегион России,

общественных слушаний по вопросу  с целью планирования   (проект     Минэкономразвития

синхронизации инвестиционных      мероприятий            акта Пра-   России, ФАС

программ электросетевых                                  вительства  России

организаций с программами и                              Российской

схемами развития объектов                                Федерации)

электроэнергетики в субъектах

Российской Федерации и

соответствия инвестиционных

программ электросетевых

организаций потребностям

потребителей электрической

энергии (в том числе

застройщиков)

(п. 10 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

II. Совершенствование механизма перераспределения свободной мощности

11. Совершенствование порядка     введение регламентных  август      Минэнерго России,

переоформления документов,        сроков (не более 30    2013 г.     Минэкономразвития

подтверждающих факт               дней) по               (проект     России,

технологического присоединения и  переоформлению         акта        ФАС России

соответствующие объемы            документов,            Прави-

максимальной мощности             подтверждающих факт    тельства

потребителя, а также              состоявшегося в        Российской

совершенствование порядка         прошлом                Федерации)

перераспределения мощности.       технологического

Утверждение типовых форм акта     присоединения

балансового разграничения и акта

эксплуатационной ответственности

(п. 11 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

12. Инвентаризация максимальной   формирование           август      Минэнерго России,

подключенной мощности             информационной базы с  2013 г.     Минэкономразвития

потребителей электрической        актуальными данными о  (доклад в   России,

энергии                           максимальной           Правитель-  ФАС России,

электрической          ство        Ростехнадзор

мощности               Российской

Федерации)

(п. 12 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

13. Разработка системы учета и    введение порядка       август      Минэнерго России,

раскрытия информации о мощности   раскрытия информации   2013 г.     Минэкономразвития

перед потребителями о  (проект     России,

свободных мощностях    акта        ФАС России

Прави-

тельства

Российской

Федерации)

(п. 13 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

14. Создание информационного      создание открытого                 Минэнерго России,

ресурса в информационно-          информационного                    Минэкономразвития

телекоммуникационной сети         ресурса о наличии у                России,

"Интернет", позволяющего          потребителей                       ФАС России

потребителям публиковать заявки   электрической энергии

на получение (перераспределение)  свободных мощностей,

мощности и получать исчерпывающую доступных для

информацию о правилах             перераспределения

перераспределения и правах

потребителя. Организовать

"горячую линию" информирования

потребителя о ходе исполнения

заявки:

1-й этап - пилотный проект с                         август

реализацией в одном субъекте                         2013 г.

Российской Федерации                                 (доклад в

Правитель-

ство

Российской

Федерации)

2-й этап - внедрение в                               декабрь

субъектах Российской                                 2013 г.

Федерации                                            (доклад в

Правитель-

ство

Российской

Федерации)

(п. 14 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

15. Установление отдельного       совершенствование      в срок до   ФСТ России,

тарифа на перераспределение       процедуры              2 месяцев   ФАС России

мощности внутри одного питающего  перераспределения      со дня

центра, введение                  мощности внутри        вступления

стандартизированных тарифных      одного центра питания  в силу

ставок на перераспределение                              постанов-

мощности внутри одного центра                            ления Пра-

питания                                                  вительства

Российской

Федерации,

касающего-

ся реали-

зации

позиции 11

настоящего

плана ме-

роприятий

(ведомстве

нный акт)

(п. 15 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

16. Утверждение формы типового    сокращение срока        сентябрь   ФАС России,

договора на технологическое       присоединения на 5       2012 г.   Минэнерго России,

присоединение к сети путем        дней (суммарный,                   Минэкономразвития

перераспределения мощности        усредненный эффект)                России

III. Снижение тарифов на технологическое присоединение

17. Формирование механизма

экономической ответственности

потребителей электрической

энергии и электросетевых

организаций за несоблюдение

сроков технологического

присоединения:

1-й этап - разработка         согласование подхода   август      Минэнерго России,

концепции введения            по установлению        2013 г.     ФСТ России, ФАС

экономической ответственности экономической          (доклад в   России,

сторон за несоблюдение сроков ответственности        Правитель-  Минэкономразвития

технологического              потребителей и         ство        России

присоединения, а также        электросетевых         Российской

введение порядка оплаты       организаций за         Федерации)

потребителями услуг по        исполнение

передаче электрической        обязательств по

энергии исходя из             технологическому

максимальной мощности,        присоединению

выделенной в рамках

технологического

присоединения

2-й этап - внесение изменений введение механизмов    сентябрь    Минэнерго России,

в нормативные правовые акты с экономической          2013 г.     ФСТ России, ФАС

целью введения экономической  ответственности        (проект     России,

ответственности сторон за     потребителей и         акта Пра-   Минэкономразвития

несоблюдение сроков           электросетевых         вительства  России

технологического              организаций за         Российской

присоединения, а также        исполнение             Федерации)

введение порядка оплаты услуг обязательств по

по передаче электрической     технологическому

энергии потребителями исходя  присоединению

из максимальной мощности,

выделенной в рамках

технологического

присоединения

(п. 17 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

18. Введение обязанности органов  утверждение тарифов    август      ФСТ России

исполнительной власти субъектов   на технологическое     2013 г.

Российской Федерации в области    присоединение по       (проект

государственного регулирования    каждой категории       акта Пра-

тарифов утверждать тарифы на      потребителей на весь   вительства

технологическое присоединение по  период регулирования   Российской

каждой категории потребителей на  по каждому уровню      Федерации)

весь период регулирования по      напряжения

каждому уровню напряжения

(п. 18 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

19. Утверждение графика снижения  поэтапное сокращение     октябрь   ФСТ России,

стоимости технологического        стоимости                2012 г.   Минэкономразвития

присоединения для потребителей с  присоединения до                   России

компенсацией затрат сетевой       25 процентов от

организации, учитываемых в        внутреннего валового

составе тарифа на услуги по       продукта на душу

передаче электрической энергии,   населения к 2018 году

с учетом территориальных

особенностей

20. Определение порядка           утверждение тарифов    ноябрь      ФСТ России,

компенсации сетевым организациям  на передачу            2013 г.     ФАС России,

выпадающих доходов, связанных с   электроэнергии,        (проект     Минэнерго России,

технологическим присоединением    компенсирующих         акта Пра-   Минэкономразвития

потребителей                      затраты                вительства  России

электросетевых         Российской

организаций на         Федерации)

технологическое

присоединение

объектов потребителей

с мощностью до 150

кВт

(п. 20 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

IV. Совершенствование деятельности сетевых организаций

21. Разработка методики           введение процедуры     декабрь     ФСТ России,

ранжирования сетевых организаций  сравнительного         2013 г.     Минэнерго России,

на основе лучшего мирового опыта  анализа затрат на      (ведомст-   Минэкономразвития

- определение эффективности       технологическое        венный      России

управления расходами на           присоединение          акт)

операционную деятельность и       объектов в различных

инвестиционными расходами         регионах

посредством сравнения со средним

показателем по индустрии и с

лучшими компаниями в отрасли

(п. 21 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

22. Анализ результатов применения формирование отчета о  апрель      ФСТ России,

стандартов качества обслуживания  практике применения    2014 г.     Минэнерго России,

клиентов, в том числе в части     стандартов качества    (доклад в   ФАС России

мероприятий по технологическому   обслуживания клиентов  Правитель-

присоединению потребителей, а     (в части мероприятий   ство

также результатов применения      по технологическому    Российской

санкций к электросетевым          присоединению) для     Федерации)

организациям за несоблюдение      дальнейшего

существующих норм в сфере         совершенствования

технологического присоединения    нормативной базы

(п. 22 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

23. Установление рекомендуемых    сокращение количества    декабрь   Минэкономразвития

показателей эффективности         этапов присоединения     2012 г.   России,

деятельности сетевых организаций  на 3 этапа, сокращение             Минэнерго России

в области технологического        срока присоединения на

присоединения, включая            10 дней (суммарный,

сокращение времени                усредненный на всех

технологического присоединения,   потребителей эффект)

снижение количества жалоб и

повышение качества выполнения

заявок на технологическое

присоединение

24. Введение единых стандартов    утверждение единых

обслуживания клиентов сетевых     стандартов

организаций:                      обслуживания

потребителей при

технологическом

присоединении

1-й этап - наделение                                 сентябрь    Минэнерго России,

Минэнерго России полномочиями                        2013 г.     ФАС России,

по утверждению единых                                (проект     Минэкономразвития

стандартов обслуживания                              акта Пра-   России, ФСТ

потребителей сетевыми                                ительства   России

организациями                                        Российской

Федерации)

2-й этап - утверждение единых                        в срок не   Минэнерго России,

стандартов обслуживания                              позднее 1   ФАС России

потребителей сетевыми                                месяца

организациями                                        после

окончания

реализации

1-го этапа

(ведомстве

нный акт)

(п. 24 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

25. Введение приема заявок от     внедрение возможности  август      ФАС России,

потребителей на технологическое   подачи заявки на       2013 г.     Минэнерго России,

присоединение объектов мощностью  технологическое        (проект     Минэкономразвития

до 150 кВт включительно и с       присоединение через    акта Пра-   России

уровнем напряжения до 10 кВ       информационно-         вительства

включительно через информационно- телекоммуникационную   Российской

телекоммуникационную сеть         сеть "Интернет"        Федерации)

"Интернет" с возможностью

отслеживания исполнения заявки в

режиме реального времени

(п. 25 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

26. Разработка рекомендаций       сокращение количества    декабрь   Минэкономразвития

уполномоченным органам            этапов присоединения     2012 г.   России,

исполнительной власти субъектов   на 3 этапа, сокращение             Минэнерго России

Российской Федерации по           срока присоединения на

установлению показателей          10 дней (суммарный,

эффективности деятельности в      усредненный на всех

области технологического          потребителей эффект)

присоединения для сетевых

организаций с участием субъектов

Российской Федерации

V. Внедрение единых стандартов

раскрытия информации по технологическому присоединению

27. Возложение обязанности на     раскрытие информации   август      ФАС России,

сетевые организации раскрывать    по процессу обработки  2013 г.     Минэнерго России,

информацию в части основных       и статусу заявок на    (проект     Минэкономразвития

этапов поступления и обработки    технологическое        акта Пра-   России

заявок потребителей (поступление  присоединение          вительства

заявки, выдача технических                               Российской

условий, заключение договора,                            Федерации)

подключение объекта без раскрытия

содержания заявок)

(п. 27 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

28. Создание информационного      создание

ресурса в информационно-          информационного

телекоммуникационной сети         ресурса в

"Интернет" (информационного       информационно-

портала) для размещения           телекоммуникационной

информации сетевых организаций о  сети "Интернет"

процедуре и местах возможного

технологического присоединения на

карте с возможностью рассчитывать

потребность мощности и стоимость

технологического присоединения:

1-й этап - утвердить план                            август      Минэнерго России,

доработки информационного                            2013 г.     ФАС России,

портала до конца 2013 года                           (доклад в   Минэкономразвития

для размещения информации                            Правитель-  России

сетевых организаций о                                ство

процедуре и местах возможного                        Российской

технологического                                     Федерации)

присоединения, а также

функциональных требований

2-й этап - обеспечение                               август      Минэнерго России

возможности получения                                2013 г.

потребителями на указанном                           (доклад в

портале информации о                                 Правитель-

свободных мощностях, подачи                          ство

запроса в электронном виде                           Российской

для оценки осуществления                             Федерации)

технологического

присоединения с отслеживанием

сроков обработки запроса,

расчета стоимости подключения

- в отношении электрических

сетей с классом напряжения от

35 кВ и выше

3-й этап - внесение изменений                        август      ФСТ России, ФАС

в стандарты раскрытия                                2013 г.     России, Минэнерго

информации субъектами                                (проект     России

оптового и розничных рынков                          акта Пра-

электрической энергии в части                        вительства

установления обязанности по                          Российской

раскрытию соответствующей                            Федерации)

информации всеми

территориальными сетевыми

организациями

4-й этап - обеспечение                               август      Минэнерго России

возможности получения                                2013 г.

потребителями на указанном                           (доклад в

портале информации о                                 Правитель-

свободных мощностях, подачи                          ство

запроса в электронном виде                           Российской

для оценки осуществления                             Федерации)

технологического

присоединения с отслеживанием

сроков обработки запроса,

расчета стоимости подключения

- в отношении электрических

сетей с классом напряжения от

10 кВ и выше

5-й этап - обеспечение                               декабрь     Минэнерго

возможности получения                                2013 г.     России

потребителями на указанном                           (доклад в

портале информации о                                 Правитель-

свободных мощностях,                                 ство

возможности подачи в                                 Российской

электронном виде заявки на                           Федерации)

технологическое

присоединение, возможности

отслеживания сроков, расчета

стоимости подключения

(п. 28 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

29. Утверждение перечня основных  оценка инвестиционной    декабрь   Минэкономразвития

показателей рейтинга              привлекательности        2012 г.   России,

инвестиционной привлекательности  регионов                           Минэнерго России

по регионам в части

технологического присоединения

VI. Повышение эффективности

использования существующих ресурсов сетевых организаций

30. Определение для отдельных     уточнение порядка      август      Минэкономразвития

категорий потребителей правил     применения льготных    2013 г.     России, ФАС

технологического присоединения    ставок при             (проект     России, ФСТ

отдельных объектов недвижимого    технологическом        акта Пра-   России, Минэнерго

имущества, находящихся в общей    присоединении          вительства  России

собственности, а также условий                           Российской

многократного использования одним                        Федерации)

физическим (юридическим) лицом

права на технологическое

присоединение по льготной ставке

для объектов потребителей с

максимальной мощностью до 15 кВт

(п. 30 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

31. Установление регламента       введение регламента    в срок до   ФАС России,

процедуры отсоединения в случае   процедуры              2 месяцев   Минэнерго России,

окончания срока действия          отсоединения           со дня      Минэкономразвития

временного технологического                              вступления  России

присоединения                                            в силу

постанов-

ления Пра-

вительства

Российской

Федерации,

касающего-

ся реали-

зации по-

зиций 4 и

7 настоя-

щего плана

мероприя-

тий (про-

ект акта

Правитель-

ства

Российской

Федерации)

(п. 31 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

32. Определение порядка           порядок                сентябрь    ФСТ России,

ценообразования при               ценообразования при    2013 г.     Минэнерго России,

технологическом присоединении к   технологическом        (проект     ФАС России,

распределительным устройствам     присоединении          федераль-   Минэкономразвития

производителя электрической       потребителей к         ного        России

энергии                           распределительным      закона)

устройствам

производителя

электрической энергии

(п. 32 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

33. Определение порядка           введение регламентных  август      Минэнерго России,

взаимодействия между смежными     сроков, определение    2013 г.     ФАС России

сетевыми организациями при        обязательств при       (проект

необходимости создания            взаимодействии между   акта Пра-

технической возможности для       смежными сетевыми      вительства

технологического присоединения    организациями          Российской

Федерации)

(п. 33 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

VII. Реализация плана

Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р.

VIII. Совершенствование процедуры технологического присоединения

(введен распоряжением Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р)

35. Утверждение типовой формы     введение типовой       август      ФАС России,

заявки на осуществление           формы заявки на        2013 г.     Минэкономразвития

технологического присоединения, а осуществление          (проект     России,

также типовой формы соглашения о  технологического       акта Пра-   Минэнерго России

перераспределении максимальной    присоединения          ительства

мощности                                                 Российской

Федерации)

36. Утверждение форм типовых      введение форм типовых  октябрь     ФАС России,

договоров энергоснабжения (купли- договоров              2013 г.     Минэнерго России,

продажи) электрической энергии    энергоснабжения        (проект     Минэкономразвития

(мощности)                        (купли- продажи)       акта Пра-   России

электрической энергии  ительства

(мощности)             Российской

Федерации)

37. Совершенствование процедуры   упрощение процедуры    октябрь     ФАС России,

технологического присоединения    технологического       2013 г.     Минэкономразвития

садовых некоммерческих            присоединения для      (проект     России,

товариществ и отдельных           садовых                федераль-   Минэнерго России

заявителей (потребителей),        некоммерческих         ного за-

находящихся на их территории      товариществ            кона, про-

ект акта

Правитель-

ства

Российской

Федерации)

38. Закрепление понятия           исключение             август      ФАС России,

"энергопринимающее устройство     неопределенности в     2013 г.     Минэнерго России,

потребителя электрической         толковании понятия     (проект     Минэкономразвития

энергии"                          "энергопринимающее     акта Пра-   России

устройство             вительства

потребителя            Российской

электрической          Федерации)

энергии"

39. Определение порядка           введение порядка       февраль     Минэнерго России,

урегулирования электросетевой     урегулирования         2014 г.     ФАС России,

организацией отношений с третьими отношений              (проект     ФСТ России,

лицами (смежными сетевыми         электросетевой         акта Пра-   Минэкономразвития

организациями, владельцами        организацией с         вительства  России

энергопринимающих устройств и     третьими лицами, в     Российской

генерирующих объектов), в том     том числе при          Федерации)

числе отношений по                опосредованном

субабонированию, в целях          технологическом

обеспечения технической           присоединении

возможности технологического

присоединения, а также порядка

взаимодействия сетевой

организации с системным

оператором при определении

необходимости проведения

мероприятий на объектах третьих

лиц

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────